PHẦN 1: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH VẬN HÀNH

1. Danh sách các Module quy trình và Trách nhiệm

Mô hình vận hành RikkeiGo bao gồm 5 Module chính với trách nhiệm tách bạch:

| Module Quy trình | Trách nhiệm chính | Chủ trì & Co-owner |
| --- | --- | --- |
| Module 1: Quản trị Yêu cầu & Sản phẩm(Product Backlog Management) | Thu thập nhu cầu người dùng, kinh doanh và quy định pháp lý/thuế; phân tích, làm mịn (Refinement) và ưu tiên hoá các hạng mục trong Product Backlog. | Chủ trì: Product Owner (PO)Phối hợp: Business Analyst (BA) |
| Module 2: Lập kế hoạch & Thực thi Sprint(Sprint Planning & Execution) | Cam kết mục tiêu Sprint (Sprint Goal), chia nhỏ task, ước lượng khối lượng công việc, phát triển, kiểm thử liên tục (CI/CD) và cập nhật tiến độ hàng ngày. | Chủ trì: Development Team (Developers, Testers)Phối hợp: Scrum Master (SM) |
| Module 3: Kiểm soát QA & Tuân thủ(Quality & Compliance Control) | Xác minh các hạng mục đạt Tiêu chuẩn Hoàn thành (Definition of Done - DoD), nghiệm thu tiêu chí nhận diện (Acceptance Criteria - AC), kiểm tra an toàn bảo mật và tuân thủ pháp lý/quy định thuế. | Chủ trì: QA Lead & Product Owner |
| Module 4: Đánh giá & Bàn giao Giá trị(Sprint Review & Release) | Demo sản phẩm đạt DoD cho Ban lãnh đạo và Stakeholders, ghi nhận phản hồi thực tế, triển khai/bàn giao tính năng lên môi trường Production. | Chủ trì: Product Owner, Scrum Master & Development Team |
| Module 5: Cải tiến Liên tục(Retrospective & Continuous Improvement) | Đánh giá hiệu quả làm việc, quy trình, công cụ và sự hợp tác của đội ngũ sau mỗi Sprint; xác định các điểm nghẽn và đưa ra hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo. | Chủ trì: Scrum Master & toàn bộ Đội ngũ (Scrum Team) |

2. Áp dụng Mô hình cho Đội Đối soát

Khẳng định: Đội Đối soát CÓ áp dụng mô hình vận hành Agile/Scrum chung này.

Lý do áp dụng:
Agile và Scrum hướng tới việc tối ưu hoá luồng giá trị và sự thích ứng, không chỉ dành riêng cho các tính năng thay đổi liên tục. Mặc dù công việc của đội Đối soát đòi hỏi sự ổn định cao và tuân thủ nghiêm ngặt quy định thuế, việc áp dụng mô hình chung giúp đội quản lý công việc minh bạch qua Backlog, dự báo chính xác tiến độ nâng cấp/bảo trì hệ thống, đồng thời đảm bảo đồng bộ nhịp độ (Cadence) chung với đội Đặt xe và Thanh toán.

Các yêu cầu về thuế và quy định pháp lý sẽ được định nghĩa rõ ràng thành các tiêu chí tuân thủ bắt buộc trong Definition of Done (DoD) và Acceptance Criteria (AC) của đội.

3. Sơ đồ Luồng Giá trị Khép kín (Value Stream Map)

| Buớc Luồng Giá trị | Module Tương ứng | Nội dung Thực thi Chính | Đầu ra (Output) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đầu vào Yêu cầu | Module 1: Product Backlog Management | Thu thập nhu cầu người dùng, kinh doanh & quy định thuế. Phân tích, làm mịn và ưu tiên hạng mục. | Backlog được làm mịn, xác định rõ DoD/AC |
| 2. Lập kế hoạch & Thực thi | Module 2: Sprint Planning & Execution | Lập kế hoạch Sprint, cam kết Sprint Goal. Phát triển và kiểm thử liên tục (Daily Scrum). | Khối lượng công việc hoàn thành theo cam kết |
| 3. Kiểm soát Chất lượng | Module 3: Quality & Compliance Control | Kiểm tra DoD, AC, kiểm thử an toàn và tuân thủ pháp lý/thuế. Nghiệm thu tính năng. | Hạng mục đạt chuẩn DoD và sẵn sàng Demo |
| 4. Bàn giao Giá trị | Module 4: Sprint Review & Release | Demo sản phẩm hoàn thành cho Stakeholders. Ghi nhận phản hồi và phát hành Production. | Tính năng được phát hành thành công |
| 5. Cải tiến Vận hành | Module 5: Retrospective & Improvement | Phân tích nguyên nhân gốc rễ và điểm nghẽn. Đề xuất và theo dõi hành động cải tiến. | Kế hoạch cải tiến & Cập nhật cho Backlog mới |

PHẦN 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (EDGE CASES)

Tình huống 1: Đến buổi Sprint Review nhưng KHÔNG CÓ hạng mục nào đạt tiêu chuẩn "xong" (DoD)

- Điểm phát hiện trong mô hình:

  - Nơi phát hiện: Ngay trước hoặc tại buổi Sprint Review (Module 4: Đánh giá & Bàn giao Giá trị), hoặc được cảnh báo sớm từ bước Quality & Compliance Control (Module 3).

- Người xử lý:

  - Product Owner (PO): Chủ trì quyết định nghiệp vụ và sản phẩm.

  - Scrum Master (SM): Hỗ trợ điều phối buổi họp và dẫn dắt phân tích nguyên nhân.

- Cách xử lý chi tiết:

- Tuân thủ trụ cột Minh bạch (Transparency): Không demo các hạng mục chưa đạt DoD. PO thông báo rõ ràng cho Ban lãnh đạo/Stakeholders về tình trạng Sprint: Velocity của Sprint này bằng 0.

- Chuyển trạng thái hạng mục: Toàn bộ các hạng mục chưa xong được đưa quay trở lại Product Backlog để PO tái đánh giá và ưu tiên lại cho các Sprint sau.

- Tổ chức Retrospective khẩn cấp/chuyên sâu: Tại Module 5, SM dẫn dắt đội phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - 5 Whys):

  - Do ước lượng quá tham vọng (Over-commitment)?

  - Do DoD chưa rõ ràng hoặc tiêu chuẩn quá cao?

  - Do yêu cầu thay đổi giữa chừng hoặc gặp điểm nghẽn kỹ thuật chưa được khai thông?

- Hành động cải tiến: Đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể ngay trong Sprint Planning tiếp theo (ví dụ: chia nhỏ Backlog Item hơn, giảm Work-in-Progress limit, làm mịn tiêu chí DoD/AC kỹ hơn).

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài riêng Sprint đang chạy thêm 1 tuần để "làm cho xong", trong khi các đội khác giữ nhịp cũ

- Điểm phát hiện trong mô hình:

- Nơi phát hiện: Trong cuộc họp Daily Scrum hoặc giữa Sprint trong Module 2 (Sprint Planning & Execution) khi Đội Thanh toán nhận thấy rủi ro không hoàn thành mục tiêu Sprint.

- Người xử lý:

- Scrum Master (SM): Bảo vệ nguyên tắc và nhịp điệu vận hành.

- Product Owner (PO): Ra quyết định về phạm vi (Scope).

- Cách xử lý chi tiết:

- Kiên quyết từ chối kéo dài Sprint (Tôn trọng nguyên tắc Timebox):

- Sprint là một khung thời gian cố định (Timebox). Việc kéo dài Sprint vi phạm cốt lõi của Scrum, làm vỡ nhịp điệu (Cadence) chung của mảng RikkeiGo và gây rủi ro mất đồng bộ tích hợp với đội Đặt xe và Đối soát.

- Điều chỉnh phạm vi (Scope Management) thay vì thời gian:

- PO và Team Thanh toán trao đổi để giảm phạm vi công việc (Descope) các hạng mục chưa hoàn thành nhưng vẫn cố gắng bảo đảm Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) cốt lõi nếu có thể.

- Kết thúc Sprint đúng hạn:

- Đến đúng thời điểm kết thúc Sprint, tiến hành Sprint Review với những gì thực sự hoàn thành (đạt DoD). Những hạng mục chưa xong chuyển về Product Backlog.

- Xử lý cải tiến tại Retrospective:

- SM cùng Đội Thanh toán mổ xẻ nguyên nhân tại sao lại có tâm lý/nhu cầu "xin thêm thời gian" (ví dụ: do thói quen làm việc kiểu Waterfall, giao việc quá tải, hay phụ thuộc bên thứ 3). Hướng dẫn đội chuyển đổi tư duy sang làm việc theo khung thời gian cố định và quản lý rủi ro linh hoạt.